|  |
| --- |
| CPNV |
| Site « WebAnnonces » |
| Dossier de projet |

|  |
| --- |
| VOLERY Sven FANHA Yann  SANTOS Tiago  05/02/2021 |

Table des matières

[Analyse préliminaire 2](#_Toc68100317)

[Introduction 2](#_Toc68100318)

[Organisation 2](#_Toc68100319)

[Objectifs 2](#_Toc68100320)

[Planification initiale 3](#_Toc68100321)

[Analyse/Conception 4](#_Toc68100322)

[Cahier des charges 4](#_Toc68100323)

[Maquettes 6](#_Toc68100324)

[Cas d’utilisation 10](#_Toc68100325)

[MCD 11](#_Toc68100326)

[Stratégie de test 14](#_Toc68100327)

[Planification détaillée 14](#_Toc68100328)

[Réalisation 20](#_Toc68100329)

[Dossier de réalisation 20](#_Toc68100330)

[Structure de fichier 20](#_Toc68100331)

[Tests 23](#_Toc68100332)

[Erreurs restantes 23](#_Toc68100333)

[Conclusion 24](#_Toc68100334)

[Points positifs 24](#_Toc68100335)

[Point négatifs 24](#_Toc68100336)

[Difficultés particulières 24](#_Toc68100337)

[Suites possible 24](#_Toc68100338)

[Annexes 25](#_Toc68100339)

[Sources 25](#_Toc68100340)

[Framework (lien) 25](#_Toc68100341)

# Analyse préliminaire

## Introduction

Le projet est de créer un site web à base d’une maquette fournis par le responsable de projet. Ce projet est réalisé pour le module « Projet Web ». Le site à créer est un site d’annonces pour vendre ou mettre en location des articles ou encore proposer des services. Les utilisateurs devront s’inscrire afin de devenir membre pour mettre des annonces.

## Organisation

#### Responsable de projet :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Loic Viret | Loic.VIRET@cpnv.ch | / |

#### Élèves :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yann Fanha | Yann.FANHA-DIAS@cpnv.ch | 079/ 917 38 84 |
| Tiago Santos | Tiago.SANTOS@cpnv.ch | 076/ 436 10 02 |
| Sven Volery | Sven.VOLERY@cpnv.ch | 079/ 847 49 10 |

## Objectifs

Les objectifs de ce projet sont de créer un site web permettant à ceux enregistrer, de poster des annonces pour y vendre ou mettre en location des articles et proposer des services. Ils pourront aussi modifier ou supprime leur(s) annonce(s). Les annonces contiendront.

* Un titre
* Un prix
* Une description
* Une catégorie
* Une image uploadée

Les catégories des annonces devront être sous-forme de liste déroulante. La liste déroulante contiendra :


* Vente
* Location
* Services

Les services auront des images génériques. Une page dédiée pour chaque annonce pour y afficher leurs détails lorsqu’on clique sur l’annonce. Un formulaire pour contacter les membres via un formulaire devra aussi être présent.

Les contraintes sont les suivantes :

* Pas de base de données SQL, remplacé par des fichier JSON
* Le site doit être responsive
* Le projet doit être conçu sur une structure MVC

## Planification initiale



# Analyse/Conception

## Cahier des charges

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titre du site :*** | **WebAnnonces** |

#### Sujet

Il s’agit d’un site d’annonces avec des utilisateurs authentifiés. Ce projet a pour but de :

* Mettre en pratique les modules de développement Web vu auparavant comme
  + ICT-101 => Base du HTML et CSS
  + MA-10 => Bootstrap
  + ICT-120 => développer des interfaces graphiques (JavaScript)
  + ICT-133 => PHP
* Entrainer les apprenant à la réalisation d’un site web sans base de données SQL.
* Entrainer la gestion de projet

#### Matériel et Logiciel

##### Physique

* Un PC tournant sur Windows 10 par personne (poste CPNV)
* Un réseau intranet et internet du CPNV

##### Logiciel

* Suite Office 365 pour la rédaction de la documentation
* GitHub pour la gestion du projet et gérer les différentes versions des fichiers
* Draw.io pour la conception du MCD, des maquettes et diagramme use-cases
* PHPStorm pour coder
* PHP v. 7.4.9 pour l’exécution

##### Langage utilisé pour développer le site

* HTML / CSS
* JavaScript
* PHP

##### Framework

* Bootstrap
* PHPMailer

#### Prérequis

Les développeurs doivent avoir suivis les modules cités plus haut. Les modules sont ; ICT-101 pour les bases du HTML et du CSS, MA-10 pour rendre le site responsif et simplifié la mise en forme, ICT-120 pour l’ergonomie du site et pour JavaScript. Il faut aussi maitriser JavaScript pour la gestion des données (utilisateurs, annonces).

#### Fonctionnalités

La version 1.0 devra offrir :


* En tant que visiteur :
  + S’inscrire
  + Se connecter
* En tant qu’utilisateur
  + Ajouter des annonces
  + Modifier les annonces qu’il a posté
  + Supprimer les annonces


Elle devra être rendue lors de la dernière semaine le 26.03.2021


#### Points évalués

* Analyse
* Conception
  + Architecture
  + Nomenclature des fichiers
* Réalisation
  + Qualité du code
  + Commentaire
  + Choix du nom des fichiers et variables
* Procédures des tests
* Ergonomie du projet
* Gestion du temps
* Documentation

## Maquettes










## Cas d’utilisation

## MCD

Durant le développement du site, quelques modifications ont été apportée au MCD :

Rajout de la table « types » définissant le type d’utilisateur. Cela nous servira à différencier les administrateurs et les clients pour adapter certaines vues. Les valeurs sont :





###### Rajout de la table « services » répertoriant les différents services qu’on peut proposer. Cela facilitera la manipulation des annonces ainsi que le rajout de services dans les listes déroulante et autre. Voici les valeurs déjà présentes :



## Stratégie de test

Pour le développement du site web, nous utiliserons nos trois postes respectifs du CPNV ainsi que nos ordinateurs personnels. Nous utiliserons GitHub pour la gestion des fichiers ainsi que du projet. Aussi, afin de simplifier et éviter la ‘collision’ de fichier, nous utiliserons l’extension PhpStorm « Code With Me ». L’extension nous permet de développer tous en même temps sur les mêmes fichiers, ce qui fait qu’à la fin de la session, seul la personne qui a hébergé devra effectuer des commit-push.

Pour le stockage des données, nous utiliserons, comme souhaité, des fichiers JSON

* users.json
* annonces.json

Le fichiers « users.json » répertoriera les différents utilisateurs alors que le fichier « annonces.json » stockera les annonces. Ces deux dossiers se situeront dans un sous dossier de l’index, nommé « datas ».

Les tests seront effectués sur les navigateurs « Google Chrome » et « Firefox », sur nos 3 différents postes du CPNV. Les premiers tests seront effectués par nos soins.


#### Modification


Rajout de deux fichiers JSON.


* userTypes.json : Correspondant à la table « types » du MCD
* services.json


« userType.json » répertorie les types de compte possible (v1.2). « services.json » répertorie les services pouvant être proposé sur le site.


## Planification détaillée




















# Réalisation

## Dossier de réalisation

Pour que l’on travaille tous sur la même version, nous avons choisi d’utilisé GitHub. Un membre du groupe a créé le projet et ajouté les deux autres membre en tant que collaborateur. Le projet se situe un répertoire public à l’adresse :

* [***https://github.com/YFanha/PROJ-Annonces***](https://github.com/YFanha/PROJ-Annonces)

Ce répertoire contient/contiendra tous les fichiers du produit mais aussi toute la documentation.

## Structure de fichier

Pour ce projet, nous devions utiliser une architecture « Modèle-Vue-Contrôleur ».

Voici la nôtre :

* ***index.php***
* **model**
  + *annoncesManager.php :*
  + *usersManager.php*
* **controler**
  + *annonces.php*
  + *users.php*
  + *navigation.php*
* **view**
  + *gabarit.php :* Contient la base des pages (HTML).
  + *login.php : Contient la page de connexion.*
  + *lost.php :* ***Page par default. Si quelqu’un essaie d’accèder à une page qui n’existe pas.***
  + *register.php :* ***Contient la page d’inscription.***
  + *formAnnonce.php :* ***Contient le formulaire pur l’enregistrement des*** ***annonces.***
  + *formulaireContact.php :* ***Contient le formulaire pour contacter les annonceurs***
  + *home.php :* ***Page d’acceuil.***
  + *affichageAnnonces.php :* ***Page où les annonces sont affichées.***
  + *annonceDetaillee.php :* ***Page qui affichage les détailles de l’annonce que l’utilisateurs a choisi de voir.***
  + **content**
    - **css**
    - **js**
    - **javaScript**
      * *formAnnonce.js :* ***Ce script est pour le contrôle d’un champ du formulaire des annonces pour afficher ou non un autre champ.***
    - **Style**
    - **webfonts**

###### Le dossier « data » est le dossier où les données sont stockées (fichiers JSON).

###### Le dossier « annonces » stocke les images uploadées par les utilisateurs pour les annonces.

###### Le dossiers « default\_img » stocke les images générique.

###### …La partie « view » du MVC.

###### Sous le dossier « content », se trouve tous les fichiers de style (Bootstrap, fichiers CSS, JavaScript etc..)

# Tests

## Erreurs restantes

# Conclusion

## Points positifs

## Point négatifs

## Difficultés particulières

## Suites possible

# Annexes

## Sources

## Framework (lien)